采  购  委  托  书
会  签  单
项目名称：大连（中国一重）码头航道航标维护服务项目
拟委托招标单位：一重集中采购平台
拟 开 标 时 间： 2026年5月 

拟 开 标 地 点：一重集中采购平台
	会签单位
	会签人
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本文件所列技术参数、施工方法为该项目基本要求。参与竞价供方所提供的施工方案应等同于或高于下述要求。参与竞价供方投标文件中有关的技术标准均应不低于本文件且满足报价时已颁布的国家和行业标准。

1.0 项目名称：大连（中国一重）码头航道航标维护服务项目

2.0 数    量：详见技术要求

3.0 工    期：合同签订后12个月
4.0 交货地点：大连市甘井子区大连湾街道前盐村中国一重
5.0 技术要求：

5.0.1技术服务的质量、标准及目标

通过日常管理和定期维护保养，使航标标位准确、结构良好、灯质正确、涂色鲜明，符合《GB4696-2016》标准，使航标助航设施发光率和正常率不低于98%。

5.0.2技术服务的具体内容

遵照国家部颁《航标作业标准》，对大连湾（中国一重）大件出运专用码头航道7座航标（6座航标+1座堤头灯）提供维护管理、技术服务。

1、对所有的助航设施进行定期巡检，每月进行一次巡视，每三个月进行一次巡检，发现问题及时修复，确保航标正常；

2、大风和寒流过后对浮动标志进行重新定位，发现移位及时恢复；

3、收到航标失常信息后，启动应急抢险程序，在最短时间到达现场进行抢修，使航标尽快恢复正常（正常天气情况下，确保航标在24小时内恢复正常）；如果发现航标被撞损坏、沉没、漂失等事件，乙方应及时通知甲方，并向海事部门报告发布航行警告，便于进出港船舶及时掌握航标动态，确保船舶航行安全；

4、定期保养：每年进行一次海上灯浮标保养，主要是对航标的水上结构进行除锈、刷漆、擦拭灯器、太阳能硅片。根据灯浮标使用情况进行海上灯浮标吊起检查，主要检查水下锚系连接部分，根据磨损情况进行更新。

5.0.3技术服务的方式

1、日常维护管理和定期巡检保养相结合，如有突发故障（含停光、移位）正常天气情况下，随时抢修恢复正常。

2、在技术服务过程中甲方的航标灯器、硅片、顶标、锚链、电池、控制器损坏，乙方将及时予以更换，不额外收取甲方费用；另外乙方还承担日常维护保养过程中如油漆等耗材的费用。

3、灯浮标浮鼓设计使用寿命在10年，因灯浮标浮鼓使用寿命到期后，自然损坏的灯浮标浮鼓由甲方负责购买，乙方负责免费更换。

5.0.4甲方为乙方提供工作条件

1、确保作业场地无障碍物，保证安全作业。

2、提供乙方船舶临时停靠泊位。

3、其它：无  。

5.0.5技术服务费支付

1、技术服务费由甲方：维保服务到期一次性 支付乙方。

2、技术服务费支付方式：转账汇款                     5.0.6材料设备的采购

乙方采购材料设备的约定：乙方采购的材料，须到正规厂家采购，产品质量符合国家有关标准；所采购的大、中型材料必须有产品合格证。

6.0 项目验收规范及标准：
按照技术要求条件验收。

7.0 工期与质保期
7.1 本项目施工工期为合同签订后12个月有效。

7.2 在技术服务合同期内，对技术服务项目更换的部件和材料出现质量问题，乙方负责免费更换和维修。

8.0、付款方式：电汇
合同生效后，乙方在甲方使用单位施工、技术服务完毕，乙方提供全额的6%增值税专用发票，甲方支付乙方合同总金额的100%合同款。
9.0 承包方（乙方）施工现场责任 

9.1 项目施工过程，需严格遵守甲方的管理。进厂施工前，需进行安全培训，进厂人员要穿戴工作服（有明显公司标识）、劳保鞋、安全帽。作业人员需有人身安全保险。高空作业需系好安全带、挂好安全绳。如需焊接、切割等作业，需要开具动火证等。如有违反，乙方应严格按照甲方公司的管理制度接受处罚。同时，甲方有权因不按约定规范安全措施，对乙方进行200-1000元扣罚。

9.2 乙方在施工作业过程中，应严格作好防护措施，防止破坏甲方设备、设施等，如发生此类问题，需按甲方要求进行维修、维护或更换。

9.3 乙方在施工作业过程中，所发生的一切人身伤害事故，全部责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。

9.4所有进厂设备、部件均需与甲方确认，做好材料进厂确认明细。施工过程不得欺瞒甲方，不得以次充好，技术要求未列出的材料，使用前，均需得到甲方同意。如违反，则不予验收，同时处以200-1000元扣罚。

9.5 未尽事宜按国家规范执行。

10.0 售后服务

10.1 承包方应提供《售后服务措施和服务条件》，明确提供维护保养的具体内容和售后服务内容；

10.2 在质保期内如出现质量问题均由承揽方无偿负责处理。

10.3 承包方应对售后服务作出承诺，出具质量承诺书。

10.4 在质保期内出现质量问题，在接到发通知后，承包方应在1小时内予以响应,并24小时内到达现场处理。

11.0 违约赔偿：

如果承包方没有按照合同规定的时间完工，发包方可从合同款中扣除违约赔偿费。赔偿费按每迟交工一天赔偿1‰计收，从第十一天开始按每迟交工一天赔偿1%计收，上限为10%。

12.0 仲裁

双方应通过友好协商，解决在招标过程中所发生的或与招标过程有关的一切争端；如果协商仍得不到解决，任何一方均可在招标地人民法院诉讼解决。 

