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第一章 报价邀请
中国一重集团邮箱公司拟对电子邮件系统安全网关及海外中继转发代理服务进行竞价。兹邀请合格报价人前来报价。   
竞价项目名称：中国一重电子邮件系统安全网关及海外中继转发代理服务。

竞价范围：详见第三章“发包人要求”。

        中国一重集团有限公司                          2026年10月19日

第二章   报价须知
报价人的基本条件

具有《中华人民共和国企业法人营业执照》和《税务登记证》的独立法人。

有依法缴纳税收的良好记录，参加各类采购活动和经营活动中没有重大违法违规记录。

本项目不接受联合体报价。
报价人交纳报价保证金的有关规定

依照《中国一重集团有限公司最低价法招标竞价标准文件》有关规定执行。

报价人准备的文件要求

请报价人按照竞价要求进行详细报价，报价币种为人民币（含税），报价为总价包干。

企业营业执照复印件（加盖公章）。

服务承诺函。承诺函内容应包括：
承诺完全响应本竞价文件所有实质性要求，无偏离；

承诺所提供资料真实有效；
承诺如成交，按采购人要求签订合同并履行全部义务。
（四）法定代表人授权书（如非法定代表人签署报价文件）。

定标

通过审查的报价人，按报价从低到高排序，报价最低者成交。
中标通知和签订合同

定标后，由中国一重向中标单位签发中标通知书。

中标单位在收到中标通知书后，应迅速与我公司项目申报单位签订合同。否则，将视为自愿放弃中标资格。

第三章   发包人要求

竞价内容

	序号
	名  称
	描  述
	数量

	1
	电子邮件系统安全网关及海外中继转发代理服务
	为中国一重所使用的电子邮件系统提供安全网关及海外中继转发代理服务。
	1套


项目目标

提供满足中国一重所使用的电子邮件系统（中标麒麟安全邮件服务器软件 V6.0）要求的安全网关平台及发送邮件的海外中继转发代理服务。
项目要求

为中国一重电子邮件系统提供独立高效的反垃圾、反病毒安全防护平台，提供高效的海外中继转发代理服务。安全防护平台和海外中继转发代理服务均可以与中标麒麟安全邮件服务器软件 V6.0进行对接，实施期间保障邮件系统功能不受影响。
项目建设内容
安全网关功能
独立的反垃圾防护平台：提供反垃圾策略的更新，升级，维护等操作。根据业务需求进行不断调整，提升反垃圾的成功率。

独立的反病毒防护平台：提供反病毒策略的更新，升级，维护等操作。根据业务需求进行不断调整，提升反垃圾的成功率。

归档服务：删除邮件或者丢失邮件，均可以随时从归档系统中恢复。
海外中继转发功能
提供邮件海外中继转发功能，提高用户发往海外邮箱的成功率，多方面保障了企业邮件的全球通邮。转发代理用户数不超过300户。服务期限为3年。
性能及其他需求
性能需求
保障访问高效，应保障海外中继转发代理服务的在高访问情况下的稳定性，如因访问量增加而导致平台整体性能降低，需提出可行的性能提升方案。
可用性要求
保障安全网关及海外中继转发服务的可用性，确保平台整体符合持续可用性指标。能够符合中标麒麟安全邮件服务器软件 V6.0平台对安全网关和中继转发服务的要求。
项目管理要求

项目实施

项目实施需符合中国一重相关技术和管理规范。

项目周期不超过2个月，实施地点为中国一重总部（富拉尔基）。

成交供应商须接受采购人驻场监管，配合审核、检查。
项目验收及付款
项目验收合格的条件必须至少满足以下要求：

1．功能、性能满足合同和实施方案的要求；

2．总体功能、性能测试和试运行验收时出现的问题已被解决；

3．移交与本项目有关的相关技术资料。

具体验收由中国一重组织相关业务、技术专家进行评审。

成交供应商需承诺协助为验收提供相关服务。

项目交付并验收合格后，开具全额增值税发票后按招标中心 

要求支付货款。
交付物明细

包含但不限于系统验收报告。

（四）售后服务

服务响应时间：提供每周7×24小时电话咨询服务，重大故障4小时内乙方维修人员到现场处理。
（五）知识产权归属

1.供应商应承诺本项目知识产权由归采购人所有。      
2.采购人有权在关联范围内推广应用，不另付费。

3.未经采购人允许，成交供应商不得向第三方泄露本项目有关内容。
项目周期

建设周期不超过2个月。

实施地点

中国一重总部所在地（富拉尔基）。
报价
报价人报价前应充分考虑各种风险，中标后不得以任何理由对其报价综合单价进行变更或拒绝服务。

本次报价采用总价包干方式，报价人的报价应含所投服务的所有材料、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务，以及调研、评审（含专家费、会务费）等一切应有费用，报价为最终报价。所有涉及该项规划的费用均包含在报价中。

保密协议

报价方中标后在进行工作前，需与中国一重签订“安全保密协议”。
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